# Project Charter: AI-Guided MES Configuration Advisor

Data: 13 de Março de 2026

Responsável: CEO (Gonçalo Araújo), Gil Sanches (Product Manager)

Cliente: Critical Manufacturing (Rui Barbosa)

### 1. Introduction (Purpose)

O objetivo deste projeto é desenvolver um assistente baseado em IA que acelere a configuração inicial de sistemas MES (Manufacturing Execution Systems). O foco é transformar documentação heterogénea e não estruturada (SOPs, manuais, emails) num esqueleto de modelo MES funcional, reduzindo erros humanos e o tempo despendido por consultores seniores em tarefas repetitivas.

### 2. Business Case, Project Statement & Scope

- Business Case: Projetos de MES falham frequentemente por configurações iniciais deficientes. Automatizar a extração de dados reduz o "sales-to-value cycle" e diferencia a Critical Manufacturing no mercado através da inovação em IA.

- Project Statement: Criar uma ferramenta de suporte à decisão que sugere fluxos de trabalho, recursos e regras a partir de documentos.

- Scope (In/Out):

  - In: Extração de conceitos (workflows, recursos, KPIs), interface para revisão do consultor, rastreabilidade (link para o documento original), modo isolado (privacidade).

  - Out: Não fará a configuração direta em ambiente de produção real; não substituirá a aprovação final do consultor humano.

### 3. Success Criteria

- Redução de Tempo: Diminuir o tempo de configuração inicial face ao método manual.

- Precisão: Alta taxa de conversão correta de termos técnicos para conceitos MES.

- Satisfação do Utilizador: Feedback positivo dos consultores quanto à usabilidade da interface.

- Segurança: Garantir que 100% dos dados permanecem no ambiente "self-isolated".

### 4. Major Requirements & Deliverables

- PC: Project Charter (Entrega: 20-Mar).

- PVP: Product Vision & Prototype (Entrega: 27-Mar).

- MVP: Minimum Viable Product (Entrega: 08-Jun).

- Documentação: Manuais de instalação e manutenção (PIMP) (Entrega: 19-Jun).

- Project Management Report: Report final (Entrega: 19-Jun).

### 5. Schedule & Milestones (Conforme o Cronograma LGP)

| Milestone | Descrição | Data |
| --- | --- | --- |
| M1: Ideation Finish | Entrega do PVP (Product Vision & Prototype) | 27-Mar |
| M2: Intermediate Review | Apresentação de progresso e Strategic Plan | 07-Abr |
| M3: Beta Version | Script para o Evento Final (SFE) | 29-Mai |
| M4: Delivery | Entrega do MVP final | 08-Jun |
| M5: Closure | Encerramento do projeto e pasta final | 26-Jun |

### 6. Constraints & Assumptions

- Constraints: Prazo fixo de entrega em Junho; limitação de 3 membros de EGI para a parte de gestão; necessidade de isolamento total de dados por privacidade.

- Assumptions: O cliente fornecerá amostras de documentação real para treino da IA; a integração com MCP e LibreChat é tecnicamente viável no tempo estipulado.

### 7. Summary of Risks

- Complexidade Técnica: Detalhes técnicos de indústrias especializadas (ex: semicondutores) podem ser difíceis de interpretar pela IA.

- Privacidade: Risco de fuga de dados se o modo isolado não for bem implementado.

- Adoção: Resistência dos consultores em confiar nas sugestões da IA.

### 8. Team and Organization

- EGI Team:

  - CEO: Gonçalo (Coordenação geral e interface com cliente).

  - Product Manager: Gil (Definição de funcionalidades e backlog).

  - CCO: Denise (Comunicação e documentação).

- Software Team (6 pessoas): Liderados pela CTO, Leonor. Responsáveis pelo desenvolvimento da IA, integração MCP e infraestrutura.

- Multimedia Team (2 pessoas): Responsáveis pela UI/UX e material de marketing (CPMM).

- Partner: Rui Barbosa (Critical Manufacturing).

- Supervisor: João Carlos Pascoal.

Denise: fazer o esquema organizacional com descricao breve das tarefas

Ver 2,3,6,7 (leonor)

### 1. Introduction & Business Case

- O que é: O "Porquê" do projeto.

- Resumo: O Business Case justifica o investimento (ex: "MES é caro de configurar manualmente"). A Introduction define o propósito (ex: "Criar um assistente de IA para acelerar essa configuração").

### 2. Scope: IN vs. OUT

Este é o ponto mais crítico para a vossa equipa de Software.

- Scope IN (Dentro): O que vocês prometem entregar. (Ex: Extração de dados de PDFs, interface de revisão, integração com LibreChat).

- Scope OUT (Fora): O que vocês não vão fazer, para evitar falsas expectativas. (Ex: "O sistema não vai enviar ordens de produção reais para as máquinas" ou "Não suporta ficheiros manuscritos").

Shutterstock

### 3. Success Criteria (Critérios de Sucesso)

- O que é: Como sabemos, em Junho, se o projeto foi um sucesso?

- Resumo: Devem ser mensuráveis (KPIs). Ex: "Reduzir o tempo de modelação inicial em 30%" ou "O sistema deve identificar corretamente 80% dos recursos mencionados no documento".

### 4. Major Deliverables (Entregáveis)

- O que é: As "coisas" tangíveis que entregam ao longo do semestre.

- Resumo: Não é só o código. Inclui o Project Charter, o Protótipo (PVP), o Manual de Manutenção (PIMP) e o Pitch final.

### 5. Constraints & Assumptions

- Constraints (Restrições): Limitações reais que não podem mudar. (Ex: "Temos de acabar até 26 de Junho", "O orçamento é zero", "A equipa tem apenas 6 programadores").

- Assumptions (Pressupostos): Coisas que vocês acreditam ser verdade para o projeto avançar, mas que podem falhar. (Ex: "Assumimos que o cliente nos dá documentos de exemplo até dia 20 de Março").

### 6. Summary of Risks

- O que é: O que pode correr mal e como planeiam reagir.

- Resumo: Identificam o risco (ex: "A IA inventa dados/alucina") e a mitigação (ex: "O consultor humano tem de validar sempre todas as sugestões").

### 7. Stakeholders & Team

- O que é: Quem manda, quem faz e quem é afetado.

- Resumo: No vosso caso, os principais são o Rui Barbosa (Cliente/Critical), o vosso Supervisor de LGP e a vossa equipa interna (CEO, CTO, etc.).